# ADR-002 · Protección de BELP en producción al incorporar BELC

Oct 28, 2026 · @Ximena

Decisión: BELC entra a producción con límites de recursos, despliegues independientes y una forma de apagarse sin tocar BELP, y no pasa el Go Live sin demostrar tres evidencias: regresión de BELP, carga simultánea y reversión independiente.

Estado: propuesta. Complementa al ADR-001 (banca unificada en tres esquemas y bitácora común).

## Contexto

El ADR-001 separa BELP y BELC en esquemas distintos, con un rol de base de datos por aplicación. Eso protege la organización de los datos y los permisos, pero no los recursos.

BELP está en producción y BELC comparte con él cinco componentes: ForgeRock, el API Gateway y el WAF, los servicios de backend, el cluster de Aurora y la bitácora común. En cada uno, un pico, un error o un despliegue de BELC puede afectar a BELP. Este ADR define cómo se evita y cómo se demuestra antes del Go Live.

## Decisión: medidas por componente compartido

| Componente | Riesgo para BELP | Medida |
| --- | --- | --- |
| ForgeRock | Un cambio para BELC altera atributos o flujos que BELP ya usa | Se conservan los contratos, atributos y journeys de BELP. BELC solo agrega customProfile.belc y su journey propio; customProfile.belp no se toca |
| API Gateway y WAF | Una regla o un despliegue de BELC afecta rutas de BELP | Rutas y políticas de BELC con alcance propio y despliegue independiente. Las rutas BELC se pueden bloquear sin tocar las de BELP |
| Servicios de backend compartidos | Parametrizar el contexto comercial cambia el comportamiento del consumo personal | Se confirma con pruebas de regresión que el comportamiento de BELP no cambia |
| Aurora (capacidad) | Un pico de BELC consume conexiones, CPU o I/O del escritor que usa BELP | 1. MAX_USER_CONNECTIONS en el usuario de BELC. 2. Las consultas de solo lectura de BELC (productos, usuarios, catálogos) van a una réplica de lectura; el escritor queda para escrituras. 3. Monitoreo por usuario con Performance Insights |
| Aurora (plan B) | Las pruebas de carga muestran que BELC degrada a BELP | belc se muda a su propio cluster. Es posible sin rediseño porque no hay llaves foráneas entre esquemas (ADR-001, decisión 3) |
| Auditoría (volumen) | La bitácora crece y las consultas se vuelven lentas | BITACORA_EVENTO particionada por mes |
| Auditoría (fallos) | Si la escritura en la bitácora falla y la operación también falla, un problema en auditoria detiene operaciones de BELP | BELC escribe en la misma transacción (HU-13). BELP, cuando se sume, escribe de forma asíncrona con cola y reintentos, al menos al principio |

Apagar BELC sin tocar BELP: se pone customProfile.belc.enabled = false y se bloquean las rutas BELC en el API Gateway. Ninguno de los dos pasos modifica datos, rutas ni configuración de BELP.

## Alternativas evaluadas

| Alternativa | Resultado | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Cluster de Aurora propio para BELC desde el inicio | Descartada por ahora; queda como plan B | Aísla los recursos por completo, pero agrega costo y operación antes de saber si hace falta. Las pruebas de carga lo deciden |
| Solo separar esquemas, sin límites de recursos | Descartada | Protege permisos, no capacidad: un pico de BELC puede agotar conexiones o CPU del escritor de BELP |
| BELP escribe en la bitácora común en la misma transacción desde el primer día | Descartada | Un fallo en auditoria detendría operaciones de BELP en producción |
| Límites de recursos, réplica de lectura, escritura asíncrona de BELP y plan B documentado | Elegida | Protege a BELP con el menor costo y deja abierta la separación total si las pruebas la exigen |

## Consecuencias

Lo que se gana

- Un pico de BELC no puede agotar las conexiones de BELP, y las lecturas de BELC no cargan al escritor.

- BELC se puede apagar en producción sin revertir ni interrumpir BELP.

- Si BELC resulta más pesado de lo previsto, la salida (cluster propio) ya está diseñada.

Lo que cuesta

- BELC debe distinguir en su código qué consultas van a la réplica. Las lecturas en la réplica pueden llegar con un retraso de réplica; las que necesitan el dato recién escrito (por ejemplo, tras crear un rol) van al escritor.

- La escritura asíncrona de BELP en la bitácora puede perder orden o llegar con retraso; la cola debe garantizar reintentos y no perder eventos.

- El particionado por mes requiere crear la partición siguiente antes de que empiece cada mes (tarea programada del DBA).

- Hay que fijar el valor de MAX_USER_CONNECTIONS con datos de las pruebas de carga, no a ojo.

## Criterios de salida antes del Go Live

BELC no pasa a producción hasta que las tres evidencias estén aprobadas.

1. Regresión de BELP

- ☐ Login, consultas, transferencias y pagos de BELP funcionan igual con BELC desplegado en el mismo ambiente.

- ☐ Un usuario solo BELP inicia sesión y opera sin cambios; su customProfile.belp queda igual.

2. Carga simultánea

- ☐ Con tráfico de BELP y de BELC al mismo tiempo, BELP mantiene sus tiempos de respuesta y tasa de errores dentro de los valores acordados. Los valores salen de los niveles de servicio vigentes de BELP; falta que BELP los entregue.

- ☐ Un pico de BELC por encima de su límite de conexiones es rechazado en BELC, no en BELP.

- ☐ Performance Insights muestra el consumo separado por usuario de aplicación.

3. Reversión independiente

- ☐ Con belc_enabled = false y las rutas BELC bloqueadas en el API Gateway, BELP sigue operando sin reinicio ni despliegue.

- ☐ Una persona con BELP y BELC conserva su sesión BELP cuando se apaga BELC.

- ☐ El procedimiento está escrito y lo ejecuta alguien que no lo diseñó.

## Pendientes

| Pendiente | Responsable |
| --- | --- |
| Entregar los niveles de servicio vigentes de BELP (tiempos de respuesta y tasa de errores) | Equipo BELP |
| Fijar MAX_USER_CONNECTIONS de BELC con datos de la prueba de carga | DBA + SRE |
| Crear la réplica de lectura y el endpoint de lectura para BELC | SRE / DevSecOps |
| Activar Performance Insights con vista por usuario | DBA |
| Particionar BITACORA_EVENTO por mes y programar la creación de particiones | DBA |
| Rutas y políticas BELC separadas en el API Gateway y el WAF, con bloqueo independiente | SRE / DevSecOps |
| Definir la cola asíncrona para la escritura de BELP en la bitácora (va en la HT-01 del ADR-001) | Equipo BELP + Arquitectura |
| Escribir el procedimiento de apagado de BELC | Arquitectura + SRE |
| Ejecutar las tres evidencias de salida y registrar su resultado | QA de cada célula + SRE |